| ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC TRÀ MY Số: 702/UBND-VP V/v thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để thi công hoàn thành công trình điện nông thôn tại xã Trà Giác, Trà Giáp | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Bắc Trà My, ngày 16 tháng 4 năm 2018 |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; - UBND xã Trà Giác, Trà Giáp. |

Thực hiện Công văn số 1808/UBND-KTN ngày 10/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc giải phóng mặt bằng và hành lang tuyến để thi công hoàn thành đóng điện công trình cấp điện thôn 3B xã Trà Giác và thôn 4 xã Trà Giáp, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, cùng UBND xã Trà Giác, Trà Giáp và các đơn vị liên quan khẩn trương giải quyết các vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công hoàn thành công trình, đóng điện trước ngày 30/4/2018 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Văn bản nêu trên được đăng tải trên phần mềm Q-office của UBND huyện).

Vậy, Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND xã Trà Giác, Trà Giáp thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, VP. (A Tình). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Đã ký Nguyễn Nhuần |
| --- | --- |